Запуск social_inbox

Чек-лист и инструкция для Юлии

Как мы будем запускать автоматизацию Instagram-воронки

# Что мы запускаем

После нескольких недель разработки у нас готова система автоматизации Instagram-воронки. Что она умеет:

- Подписчик пишет «ОЧИЩЕНИЕ» в комментариях под твоим Reels → автоматически получает DM с приглашением в Telegram

- Подписчик пишет тебе в DM первый раз → получает приветственное сообщение с переходом в Telegram

- Подписчик задаёт вопросы в DM → AI (Claude) отвечает дружелюбно и кратко

- Если вопрос про симптомы / болезнь / беременность → AI сразу передаёт тебе

- Если подписчик пишет «оператор» → передаёт тебе

- Ты видишь все handover-диалоги в админке и отвечаешь лично

- Каждое утро получаешь сводку вчерашних результатов

Главный показатель успеха: сколько подписчиков из Instagram реально дошли до твоего Telegram-бота и прошли квиз. Эту метрику видно в админке.

# План запуска

Запускаем не сразу всё, а постепенно. Это снижает риски: если что-то идёт не так, мы видим это на одном Reels, а не на всём контенте сразу.

## Подготовка (за 2-3 дня до запуска)

☐  Все credentials и доступы переданы Виктору (SendPulse, домен, VPS)

☐  Виктор подтвердил, что smoke tests прошли

☐  Notification bot работает — ты получила тестовое сообщение

☐  Daily digest пришёл утром — ты видишь сводку

☐  Ты потренировалась заходить в админку

☐  Ты потренировалась отвечать на handover в админке

☐  Бэкапы работают — Виктор показал, что pg_dump запускается раз в день

## День запуска

Это сам день, когда первый Reels пойдёт с автоматизацией.

☐  Утро: проверь, что админка открывается

☐  Утро: попроси Виктора запустить финальную smoke-проверку

☐  В админке проверь: keyword «очищение» активен

☐  В админке проверь: сценарий «default_purify_comment» активен

☐  Опубликуй ОДИН Reels с CTA «Напиши ОЧИЩЕНИЕ в комментариях»

⚠️ Только один Reels на день запуска. Не публикуй сразу 5 видео с разными ключевыми словами. Сначала наблюдаем 24 часа, потом расширяем.

☐  Попроси Виктора (или подругу с другого аккаунта) написать «ОЧИЩЕНИЕ» в комментариях

☐  Подожди 1-2 минуты

☐  Этот человек должен получить DM с приглашением в Telegram

☐  Кликни «Перейти в Telegram» — должно открыться @yuliya_purify_bot

☐  В bot_purify должно быть персонализированное приветствие про «Очищение»

✓ Если все шаги прошли успешно — система работает. Можно идти дальше.

## Первые 24 часа

Главная задача — наблюдать. Не паниковать, не делать резких движений.

- Раз в 2-3 часа открывай админку → раздел «Входящие»

- Если есть handover-диалоги (🔴) — отвечай в админке через форму «Ответ от Юли»

- Получаешь в Telegram уведомление о handover? Зайди в админку и ответь оттуда

- Если что-то странное — скрин и Виктору

Что в принципе НЕ должно происходить (если случается — Виктору):

- Подписчики получают DM с медицинскими утверждениями («вылечит», «гарантирую»)

- Бот отвечает по 5 раз на одно сообщение

- DM приходит спустя 10+ минут (норма — 30 секунд)

- Ты не получаешь уведомления о handover

## День 2-7: расширение

Если за 24 часа всё работало стабильно, плавно расширяем:

☐  День 2: добавь keyword под второй Reels (например, «МАСЛА» если делаешь видео о маслах)

☐  День 3-4: следи за статистикой в админке — сколько лидов, сколько conversion в Telegram

☐  День 5-7: если всё хорошо, можно использовать на постоянной основе

Как добавить новый keyword: Админка → Ключевые слова → Добавить keyword → введи слово, тип «contains», где «comment», сценарий «default_purify_comment» или другой.

# Если что-то пошло не так

## Уровень 1: Странный диалог

Сценарий: один подписчик получает странный ответ от AI.

- Открой этот диалог в админке

- Переключатель «AI режим включён» → выключи

- Этот человек больше не получит ответов от AI; ты можешь ответить лично через форму

## Уровень 2: Жалоба или спам

Сценарий: один человек жалуется на бота / много спам-комментариев / странные DM.

- Зайди в админку → Ключевые слова

- Деактивируй (выключи галочку «Активен») у проблемного keyword

- Acquisition остановлен, существующие диалоги продолжаются как раньше

- Напиши Виктору — разберёмся в причине

## Уровень 3: Что-то совсем не работает

Сценарий: бот вообще не отвечает / ошибки в админке / Виктор недоступен.

- Зайди в SendPulse → Чат-боты

- Отключи webhook (одна кнопка)

- Подписчики, написавшие в DM, не получат ответа — это нормально для emergency

- Telegram-бот @yuliya_purify_bot продолжает работать отдельно — это другой сервис

⚠️ В emergency-ситуации лучше отключиться, чем продолжать работу с проблемами. Подписчик, не получивший ответа, гораздо лучше чем подписчик, получивший неправильный или потенциально опасный ответ.

# Контакты для emergency

Виктор: Telegram, прямой звонок, WhatsApp

SendPulse поддержка: support@sendpulse.com

Anthropic поддержка (если AI вообще не отвечает): support@anthropic.com

# После запуска

Через неделю стабильной работы возвращаемся к обычной жизни:

- Раз в день открой админку утром, проверь handover-диалоги

- Раз в день читай daily digest в Telegram

- Под новые Reels добавляй keyword за 30 секунд через админку

- Раз в неделю смотри статистику — растёт ли conversion

✓ Молодец, что дошла досюда. Эта система должна экономить тебе несколько часов в неделю и масштабировать аудиторию без проседания качества общения. Если ощущаешь, что что-то можно улучшить — скажи, мы доработаем 💚