Запуск social_inbox

Чек-лист и инструкция для Юлии

Как мы будем запускать автоматизацию Instagram-воронки

# Что мы запускаем

После нескольких недель разработки у нас готова система автоматизации Instagram-воронки. Что она умеет:

- Подписчик пишет «ОЧИЩЕНИЕ» в комментариях под твоим Reels - автоматически получает DM с приглашением в Telegram

- Подписчик пишет тебе в DM первый раз - получает приветственное сообщение с переходом в Telegram

- Подписчик задаёт вопросы в DM - AI (Claude) отвечает дружелюбно и кратко

- Если вопрос про симптомы / болезнь / беременность - AI сразу передаёт тебе

- Если подписчик пишет «оператор» - передаёт тебе

- Ты видишь все handover-диалоги в админке и отвечаешь лично

- Каждое утро получаешь сводку вчерашних результатов

Главный показатель успеха: сколько подписчиков из Instagram реально дошли до твоего Telegram-бота и прошли квиз. Эту метрику видно в админке.

# План запуска

Запускаем не сразу всё, а постепенно (canary rollout). Это снижает риски: если что-то идёт не так, мы видим это на одном Reels, а не на всём контенте сразу.

## Подготовка (за 2-3 дня до запуска)

[ ]  Все credentials и доступы переданы Виктору (SendPulse, домен, VPS)

[ ]  Виктор подтвердил, что smoke tests прошли

[ ]  Notification bot работает - ты получила тестовое сообщение

[ ]  Daily digest пришёл утром - ты видишь сводку

[ ]  Ты потренировалась заходить в админку (https://inbox-admin.<domain>)

[ ]  Ты потренировалась отвечать на handover в админке

[ ]  Бэкапы работают - Виктор показал, что pg_dump запускается раз в день

## День запуска

Это сам день, когда первый Reels пойдёт с автоматизацией.

[ ]  Утро: проверь, что админка открывается

[ ]  Утро: попроси Виктора запустить финальную smoke-проверку

[ ]  В админке проверь: keyword «очищение» активен (Ключевые слова - найди в списке)

[ ]  В админке проверь: scenario «default_purify_comment» активен (Сценарии - найди в списке)

[ ]  Опубликуй ОДИН Reels с CTA «Напиши ОЧИЩЕНИЕ в комментариях»

[!] Только один Reels на день запуска. Не публикуй сразу 5 видео с разными ключевыми словами. Сначала наблюдаем 24 часа, потом расширяем.

[ ]  Попроси кого-то (Виктора, подругу с другого аккаунта) написать «ОЧИЩЕНИЕ» в комментариях под Reels

[ ]  Подожди 1-2 минуты

[ ]  Этот человек должен получить DM с приглашением в Telegram

[ ]  Кликни на «Перейти в Telegram» в этом DM - должно открыться @yuliya_purify_bot

[ ]  В bot_purify должно быть персонализированное приветствие («Привет, ...! Здорово, что заинтересовалась программой Очищение...»)

[OK] Если все шаги прошли успешно - система работает. Можно идти дальше.

## Первые 24 часа

Главная задача - наблюдать. Не паниковать, не делать резких движений.

- Раз в 2-3 часа открывай админку - раздел «Входящие»

- Если есть handover-диалоги - отвечай в админке через форму «Ответ от Юли»

- Получаешь в Telegram уведомление о handover? Зайди в админку и ответь оттуда

- Если что-то странное - скрин и Виктору

Что в принципе НЕ должно происходить (если случается - Виктору):

- Подписчики получают DM с медицинскими утверждениями («вылечит», «гарантирую»)

- Бот отвечает по 5 раз на одно сообщение

- DM приходит спустя 10+ минут (норма - 30 секунд)

- Юля не получает уведомления о handover

## День 2-7: расширение

Если за 24 часа всё работало стабильно, плавно расширяем:

[ ]  День 2: добавь keyword под второй Reels (например, «МАСЛА» если делаешь о маслах)

[ ]  День 3-4: следи за статистикой в админке - сколько лидов, сколько conversion

[ ]  День 5-7: если всё хорошо, можно использовать на постоянной основе

Как добавить новый keyword: Админка - Ключевые слова - Добавить keyword - введи слово, тип «contains», где «comment», сценарий «default_purify_comment» или другой.

# Если что-то пошло не так

## Уровень 1: Странный диалог

Сценарий: один подписчик получает странный ответ от AI.

- Открой этот диалог в админке

- Переключатель «AI режим включён» - выключи

- Этот человек больше не получит ответов от AI; ты можешь ответить лично через форму

## Уровень 2: Жалоба или спам

Сценарий: один человек жалуется на бота / много спам-комментариев / странные DM.

- Зайди в админку - Ключевые слова

- Деактивируй (выключи галочку «Активен») у проблемного keyword

- Acquisition остановлен, существующие диалоги продолжаются как раньше

- Напиши Виктору - разберёмся в причине

## Уровень 3: Что-то совсем не работает

Сценарий: бот вообще не отвечает / ошибки в админке / Виктор недоступен.

- Зайди в SendPulse - Чат-боты

- Отключи webhook (одна кнопка)

- Подписчики, написавшие в DM, не получат ответа - это нормально для emergency

- Telegram-бот @yuliya_purify_bot продолжает работать отдельно - это другой сервис

[!] В emergency-ситуации лучше отключиться, чем продолжать работу с проблемами. Подписчик, не получивший ответа, гораздо лучше чем подписчик, получивший неправильный или потенциально опасный ответ.

# Контакты для emergency

Виктор: Telegram, прямой звонок, WhatsApp

SendPulse поддержка: support@sendpulse.com

Anthropic поддержка (если AI вообще не отвечает): support@anthropic.com

# После запуска

Через неделю стабильной работы возвращаемся к обычной жизни:

- Раз в день открой админку утром, проверь handover-диалоги

- Раз в день читай daily digest в Telegram

- Под новые Reels добавляй keyword за 30 секунд через админку

- Раз в неделю смотри статистику - растёт ли conversion

[OK] Молодец, что дошла досюда. Эта система должна экономить тебе несколько часов в неделю и масштабировать аудиторию без проседания качества общения. Если ощущаешь, что что-то можно улучшить - скажи, мы доработаем.